**PROJETO**

**Linguagem de Programação I**

**Informações do Projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Disciplina** | LP1 |
| **Professora** | Fernanda Dias |
| **Nome do projeto** | Izzy |
| **Equipe** | Monique Araujo, Willyan Henrique, Rudá Carvalho, Carlos Gabriel e Leonardo Paiva. |
| **Líder** | Monique Araujo |

**Descrição do Problema**

O app virá para simplificar a marcação de consultas na área da saúde, ao invés do paciente entrar em contato individualmente com cada profissional, ele entrará no App e preencherá todas as informações a respeito da consulta que ele procura, tais como: especialidade, data, localidade e se fará a consulta através do plano de saúde ou particular.

**Requisitos do Sistema**

**Backlog**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[RF001]** | ***Cadastro de Cliente*** | ***3*** |
| **[RF002]** | ***Cadastro do Profissional*** | ***3*** |
| **[RF003]** | ***Validação de senha e login*** | ***3*** |
| **[RF004]** | ***Alterar dados dos clientes e profissionais*** | ***13*** |
| **[RF005]** | ***Buscar consulta por especialidade, data, localidade e forma de pagamento*** | ***13*** |
| **[RF006]** | ***Listar e cancelar consultas agendadas (profissional)*** | ***5*** |
| **[RF007]** | ***Agendar consulta*** | ***7*** |
| **[RF008]** | ***Listar e cancelar consulta*** | ***7*** |
| **[RF009]** | ***Avaliar atendimento*** | ***3*** |

**Estimativa de Esforço**

**Sprint 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[RF001]** | ***Cadastro de Cliente*** | ***3*** |
| **[RF002]** | ***Cadastro do Profissional*** | ***3*** |
| **[RF003]** | ***Validação de senha e login*** | ***3*** |
| **[RF004]** | ***Alterar dados dos clientes e profissionais*** | ***13*** |

**Sprint 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[RF005]** | ***Buscar consulta por especialidade, data, localidade e forma de pagamento*** | ***13*** |
| **[RF006]** | ***Listar e cancelar consultas agendadas (profissional)*** | ***5*** |

**Sprint 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[RF007]** | ***Agendar consulta*** | ***7*** |
| **[RF008]** | ***Listar e cancelar consulta*** | ***7*** |
| **[RF009]** | ***Avaliar atendimento*** | ***3*** |

**Controle de versões**

**Sprint 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Monique** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Willyan** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Rudá** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Gabriel** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Leonardo** | RF00X, RF00Y, RF00Z |

**Sprint 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Monique** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Willyan** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Rudá** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Gabriel** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Leonardo** | RF00X, RF00Y, RF00Z |

**Sprint 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Monique** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Willyan** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Rudá** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Gabriel** | RF00X, RF00Y, RF00Z |
| **Leonardo** | RF00X, RF00Y, RF00Z |

**Link de Acesso para o GITHUB**

Sprint 1 <Link>

Sprint 2 <Link>

Sprint 3 <Link>

Aqui DEVE ser disponibilizado o link referente ao projeto para fins de correção